|  |  |
| --- | --- |
|  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 4**

**MÔN: DỰ ÁN 2**

1. **THÔNG TIN CHUNG:**

**Vấn đề họp :**

1. Phân chia lại việc chỉnh sửa DFD
2. Phân chia công việc tuần tiếp theo
3. Tổng kết công việc họp lần 3

-          Thời gian: 14h30, Ngày 10/10/2017

-          Địa điểm: Phòng LT203

-          Thành phần tham dự:

* Nguyễn Hữu Hùng
* Nguyễn Lê Hoàng
* Nguyễn Huy Hoàng
* Phạm Văn Hùng

-          Chủ trì cuộc họp:  Phạm Văn Hùng

-          Thư ký cuộc họp: Nguyễn Hữu Hùng

1. **MỤC ĐÍCH:**
2. Sửa lại mockup trang chủ và chi tiết bài viết,sữa lại mô tả trang chủ và trang chi tiết bài viết **Nguyễn Hữu Hùng**
3. Chỉnh sửa photoshop trang chủ và chi tiết bài viết **Phạm văn Hùng**
4. Thiết kế cơ sở dữ liệu **Phạm Văn Hùng** và **Nguyễn Lê Hoàng**
5. Viết báo cáo chi tiết cơ sở dữ liệu **Nguyễn Hữu Hùng** và **Nguyễn Huy Hoàng**
6. **NỘI DUNG CÔNG VIỆC**
   1. Phân chia công việc cho tuần kế tiếp
   2. Tổng kết công việc lần họp 3
7. **Tổng kết đánh giá công việc họp lần 3**

* Thiết kế photoshop chưa hợp lý nên sửa lại trong tuần kế tiếp
* Thiết kế ERD hoàn thành đúng lịch

*TP. BMT, ngày 10 tháng 10 năm 2017*

**Người chủ trì Thư ký cuộc họp**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |